Devis Coût homme/heure, Infra système, Infrastructure réseau

Projet : UpcycleConnect

Groupe 5

# DOSSIER DE DEVIS

Client :

UpcycleConnect

Prestataire :

AlterNext

# Devis 1 : Coût homme/heure

Chiffres clés :

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| TJM | 425€ |
| Base horaire | 7 h/jour |
| Taux horaire | 60,71 €/h |
| Charge par intervenant | 100h (14 jours) |
| Nombre d'intervenants | 3 |
| Charge totale | 300 h |

Répartition :

| Profil | Périmètre | Jours | TJM HT | Sous-total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet / Développeur Web | Mission 1 - Application web, API Go, Stripe, OneSignal | 14,3 j | 425 € | 5950 € |
| Ingénieur Infrastructure Système | AD/DC, stockage, DMZ, supervision, backup, Docker | 14,3 j | 425 € | 5 950 € |
| Ingénieur Infrastructure Réseau | RNUC, VLAN, firewalls, VPN site-to-site et client-to-site, WiFi, téléphonie | 14,3 j | 425 € | 5 950 € |

Récapitulatif Devis 1 :

|  | Montant |
| --- | --- |
| Total HT | 17 850 € |
| TVA (20%) | 3 570 € |
| Total TTC | 21 420 € |

# Devis 2 : Infrastructure système

Site Paris :

| Service | Rôle | Prix HT |
| --- | --- | --- |
| Active Directory / Domain Controller / DNS | Gestion centralisée des comptes utilisateurs, authentification réseau, application des GPO | 2 200 € |
| Serveur mail | Envoi et réception des mails adhérents et internes en zone isolée | 1 500 € |
| Supervision | Monitoring temps réel de tous les équipements réseau et serveurs sur l'ensemble des sites | 1 500 € |
| Ticketing | Gestion des incidents, inventaire du parc informatique, remontée automatique des infos équipements | 1 500 € |
| Backup | Sauvegardes complètes de l'infrastructure et des données Mission 1 | 1 500 € |
| Conteneurisation | Hébergement et déploiement de l'application web Mission 1 via conteneurs | 1 500 € |
| Stockage central (NAS) | Centralisation des bases de données, fichiers internes et documents générés (factures, contrats, PDF, etc.) | 2 000 € |

Sous-total Paris : 11 700 € HT

Sites secondaires :

| Service | Site / Rôle | Prix HT |
| --- | --- | --- |
| Serveur Montreuil | Services réseau locaux, relais VPN site-to-site vers Paris | 1 200 € |
| Serveur Suisse -DC secondaire RODC | Contrôleur de domaine secondaire en lecture seule, application des GPO strictes (CMD, USB, pare-feu Windows bloqués) | 1 200 € |
| Serveur Datacenter | Hébergement des accès VPN distants, bastion Teleport, données RGPD | 1 500 € |

Sous-total sites secondaires : 3 900 € HT

Licences logicielles :

| Logiciel | Usage | Prix HT |
| --- | --- | --- |
| Veeam Backup (licence standard) | Sauvegardes complètes et incrémentielles de l'infrastructure | 800 € |
| Licence téléphonie IP (3CX standard) | Serveur téléphonique box 11ème & 13ème | 350€ |

Sous-total licences : 1 150 € HT

Récapitulatif Devis 2 :

|  | Montant |
| --- | --- |
| Serveurs Paris | 11 700 € |
| Serveurs sites secondaires | 3 900 € |
| Licences logicielles | 1 150 € |
| Total HT | 16 750 € |
| TVA (20%) | 3 350 € |
| Total TTC | 20 100 € |

# Devis 3 : Infrastructure réseau

Firewalls :

| Équipement | Site / Usage | Qté | Prix U. HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appliance firewall (OPNSense) | Paris - cluster HA, filtrage LAN + DMZ, gestion VPN | 2 | 500 € | 1 000 € |
| Appliance firewall (OPNSense) | Montreuil - cluster HA, filtrage réseau local | 2 | 500 € | 1 000 € |
| Appliance firewall (PfSense) | Suisse - cluster HA, règles GPO strictes, VPN site-to-site Paris | 2 | 500 € | 1 000 € |
| Appliance firewall mixte (PfSense + OPNSense) | Datacenter - cluster HA, accès VPN Paris / Suisse / Montreuil | 2 | 500 € | 1 000 € |

Sous-total firewalls : 4 000 € HT

Switches/Routeurs Paris :

| Équipement | Rôle | Qté | Prix U. HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch manageable niveau 3 | Routage inter-VLAN (Direction, Marketing, Commercial, RH, Informatique, etc.) | 2 | 700 € | 1 400 € |
| Routeur d'entreprise | Cœur RNUC - routage OSPF/RIP, VPN IPSec over GRE vers tous sites | 2 | 950 € | 1 900 € |
| Switch d'accès niveau 2 | Distribution postes utilisateurs par VLAN | 4 | 250 € | 1 000 € |

Sous-total switch/routers Paris : 4 300 € HT

Switches/routeurs  sites secondaires :

| Équipement | Site | Qté | Prix U. HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch manageable + routeur d'entreprise | Montreuil - VPN site-to-site Paris, VPN client-to-site | 1+1 | 250 € / 1 000€ | 1 200 € |
| Switch manageable + routeur d'entreprise | Suisse - VPN site-to-site Paris | 1+1 | 250 € / 1 000 € | 1 200 € |
| Switch manageable + routeur d'entreprise | Datacenter -VPN site-to-site Paris, Suisse, Montreuil | 1+1 | 250 € / 1 000 € | 1 200,00 € |

Sous-total sites secondaires : 3 600 € HT

Box 11ème et 13ème :

| Équipement | Usage | Qté | Prix U. HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Point d'accès WiFi | 11ème - réseau employés (WIFI_LAN) + réseau visiteurs (WIFI_GUEST) | 2 | 200€ | 400€ |
| Point d'accès WiFi | 13ème - réseau employés (WIFI_LAN) + réseau visiteurs (WIFI_GUEST) | 2 | 200 € | 400€ |
| Switch d'accès niveau 2 | Distribution locale 11ème et 13ème | 2 | 150 € | 300 € |
| Routeur d'entreprise | VPN OpenVPN site-to-site 11ème -13ème | 2 | 1000 € | 2 000 € |

Sous-total box 11ème & 13ème : 3 100 € HT

Câblage & accessoires

| Élément | Détail | Qté | Prix U. HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câbles réseau | Raccordements équipements actifs tous sites | 20 | 15 € | 300 € |
| Panneau de brassage 24 ports | Brassage armoires Paris, Montreuil, Suisse | 3 | 80 € | 240 € |
| Armoire réseau | Baies sites secondaires | 3 | 250 € | 750 € |
| Onduleur | Alimentation secourue équipements réseau critiques | 3 | 600 € | 1 800 € |

Sous-total câblage & accessoires : 3 090 € HT

Récapitulatif Devis 3

|  | Montant |
| --- | --- |
| Firewalls tous sites | 4 000 € |
| Switch & routers Paris | 4 300 € |
| Switch & routers sites secondaires | 3 600 € |
| Box 11ème & 13ème | 3 100 € |
| Câblage & accessoires | 3 090 € |
| Total HT | 18 090 € |
| TVA (20%) | 3 618 € |
| Total TTC | 21 708 € |

# Récapitulatif global :

| Devis | Objet | Total HT | TVA 20% | Total TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devis 1 | Coût homme/heure - 3 x 100h | 17 850 € | 3 570 € | 21 420 € |
| Devis 2 | Infrastructure système | 16 750 € | 3 350 € | 20 100 € |
| Devis 3 | Infrastructure réseau | 18 090 € | 3 618 € | 21 708 € |
| Total global |  | 52 690 € | 10 538 € | 63 228 € |